Safe And Sound
Sprint 2

---
Cronograma
Atividade/Issue	Deadline
Hardware-01: Desenvolver o sensor de abertura/integrá-lo com o KnOT	12/06/18
Hardware-02: Integrar KnOT com o sensor Bluetooth	19/06/18
Hardware-03: Integrar o sensor de GPS com o Arduino	19/06/18
Software-01: Criar a estrutura de usuários da Web-API	19/06/18
Software-02: Criar a estrutura de dispositivos da Web-API	19/06/18

---
Diagrama de Blocos: Atualizado

---
Decisões Arquiteturais: Atualizado
- Framework: Django
- Comunicação dos sub-módulos: Rádio do KnOT

---
Controle de Atividades/Issue

---
Casos de Teste
- 001 - Teste sensor de abertura
- 002 - Teste registrar usuário
- 003 - Teste Login Usuário
- 004 - Teste de Gerenciamento de Conta

---
Demonstração
- Web API – Preview base (apenas com login de usuários)
- Sensor de abertura
- Bluetooth